## NHIỆM VỤ 1 – CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

### a) Kỹ thuật chọn và lý do

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue.

Lý do: Vì vấn đề của Sprint đã khá rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm cần nhanh chóng xác định những việc nên bắt đầu, nên dừng và nên tiếp tục thực hiện.

### b) Xếp thẻ T1–T5

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và liên tục. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop (viết lại): Cần chia sẻ và báo cáo lỗi ngay khi phát hiện để cả nhóm xử lý kịp thời, tránh sửa gấp cuối Sprint. Không đổ lỗi cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo: Đây là vấn đề về yêu cầu và giá trị sản phẩm, cần làm rõ nhu cầu người mua và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung điều kiện kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng sản phẩm. |

## NHIỆM VỤ 2 – TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.

### Bảng 1: Phân tích Data và Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử sớm và liên tục trong Sprint, dẫn đến lỗi chỉ được phát hiện gần cuối Sprint, không đủ thời gian sửa lỗi và kiểm thử lại để hoàn thành chức năng. |

### Bảng 2: Hành động cải tiến

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngay từ Sprint sau, Developers thực hiện kiểm thử chức năng ngay khi hoàn thành từng phần, không chờ đến cuối Sprint. Mục tiêu là bắt đầu kiểm thử chậm nhất vào ngày làm việc thứ 3 và kiểm thử liên tục trong Sprint. | Developers Hải, Linh, Nam, Quỳnh; Scrum Master Duy theo dõi tiến độ. | Kiểm tra trong Daily Scrum hằng ngày và đánh giá kết quả tại Sprint Retrospective tiếp theo. | Bảng theo dõi kiểm thử thể hiện ngày bắt đầu kiểm thử, lỗi phát hiện và trạng thái xử lý; các PBI được kiểm thử sớm hơn và có đủ thời gian sửa lỗi trước khi kết thúc Sprint. |

## NHIỆM VỤ 3 – SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU BUỔI RETROSPECTIVE

### a) Thứ tự 5 bước của buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

- H3 – Mở đầu: Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi và xem lại hành động của Sprint trước.

- H2 – Thu thập dữ liệu: Mỗi người tự viết thẻ, sau đó cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint.

- H5 – Phân tích: Gom thẻ theo chủ đề và tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn.

- H1 – Lập kế hoạch cải tiến: Cả nhóm chọn một hành động cải tiến và thống nhất thời điểm kiểm tra lại.

- H6 – Kết thúc: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người và hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau.

Hoạt động bị loại: H4.